## Referat af møde i Hårbølle Havneudvalg den 18.august 2021

Tilstede:

Leif Kronblad, Bjørn Buch og Saeed Ghasemi alle fra Vordingborg Kommune

Rita Nielsen og Leif Larsen repræsentanter fra henholdsvis saunagruppen og fiskerne.

Thor Simony, Arlette Walsøe, Søren Arensberg, Kirsten Petersen og Marianne Boje, Havnerådet

Kim Kær Hansen, Havnefoged.

Dagsorden:

Trafikplan

Orientering om status på havnerenoveringsprojektet.

Plan for fordeling og placering af bådpladser i havnen mellem kølbåde, motorbåde og joller.

Trafik- og parkeringsplan for havnen.

Etablering af læhegn på vestmolen.

Genetablering af mastekran.

Reetablering af badeplatform og etablering af saunavogn.

Evt.

Ad.1 På grund af stor trafik på visse tidspunkter har der været klager fra nogle beboere. Dette vil vi prøve at imødegå med en trafikplan.

Hårbølle Bro er indgangsvej til havnen. Såfremt vi ønsker at benytte Hermodsvej (der er en privat fællesvej) til aflastning bl.a. ved større arrangementer, kræver det enten en dispensation eller en ændring af lokalplanen.

Havnerådet vil på næste møde arbejde med forslag til løsning af trafikproblemet både kørsel-og parkerings forhold.

Ad.2 Projektet er sendt i udbud, men på grund af voldsomme stigninger på materialer, og at kystdirektoratet og museer har stillet store krav, skal der en ny udbudsrunde til.

I uge 35 udsendes udbuddet til to interesserede.

I uge 38 indsendes tilbudsgivningen

Projektet kommer ikke til kommunalbestyrelsen førend de 2 tilbud foreligger.

Det oprindelige projekt er steget fra 6,5 millioner til ca 10 millioner, så vi afventer mulighederne for en renovering, der kan tilfredsstille alle parter.

Resten af punkterne udskydes til projektet har været udbud.

Evt.

Der er problemer med placering og opstilling af saunavogn .Bjørn Buch undersøger nogle muligheder og vender tilbage til Rita Nielsen (60671172, ritaole@gmail.com)

Bådlavet ønsker en tilbygning, der skal indhentes et tilbud.

Havneudvalget skal arbejde med en plan for overtagelse af huse, grunde m.m.

Thor har ansøgt Trygfonden om en hjertestarter. Hjertestarteren kan sidde på kommunens bygning, der også vil betale for vedligehold og strøm. Fint tilbud.

Bådoptagning: placere bådene så sommerhusene kan beholde deres udsigt.

Bådene skal stå på pladsen ved siden af Havne Høkeren.

Kim og Thor går vinterbådpladserne igennem.

Der bliver Folkemøde den 16. oktober 2021. Flere informationer og udmeldinger kommer.

Næste møde: onsdag den 22. september 2021 kl. 17.30, hvor der Folkemødet skal arrangeres.

Til dette møde skal vi også komme med forslag til lokalplan, plan for overtagelse m.m. samt ordensregler for havnen.